Утвержден постановлением администрации муниципального района «Сосногорск»

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального района «Сосногорск» от «20» мая 2021  №  929

"Приложение 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капительного репмонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории муниципального района "Сосногорск" на 2021-2023 годы

Таблица № 1

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 16 декабря 2014 года № 524 на 2021-2023 годы на территории МР "Сосногорск"

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | гКроажлидчаенство жителей, зарегистрированных в МКД на дату | капитального ремонта за счет средств минимального | капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатац ию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по МО МР "Сосногорск": | Х | Х | Х | Х | Х | 248.512,10 | 210.149,03 | 183.963,29 | 8.413 |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  | 137.303,27 | 120.847,83 | 107.230,44 | 4889 |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Нижний Одес, ул. Комсомольская, д. 4 | 1966 | - | кирпичный | 5 | 4 | 3.464,90 | 3.193,90 | 2.948,80 | 117 | 673.114,42 | 211 | 4.215 | 31/12/2021 |
| 2 | пгт. Нижний Одес, ул. Комсомольская, д. 6 | 1965 | - | кирпичный | 4 | 4 | 2.751,00 | 2.535,40 | 2.361,00 | 109 | 364.083,44 | 144 | 2.872 | 31/12/2021 |
| 3 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 1 | 1965 | - | кирпичный | 5 | 4 | 3.504,70 | 3.233,70 | 3.026,90 | 138 | 709.150,41 | 219 | 4.386 | 31/12/2021 |
| 4 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 3 | 1966 | - | кирпичный | 5 | 4 | 3.446,80 | 3.181,90 | 3.023,00 | 143 | 1.000.000,00 | 314 | 408 | 31/12/2021 |
| 5 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 10 | 1967 | - | кирпичный | 5 | 4 | 4.309,50 | 4.038,90 | 2.382,90 | 110 | 1.000.000,00 | 248 | 408 | 31/12/2021 |
| 6 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 10а | 1980 | - | кирпичный | 2 | 3 | 935,60 | 841,50 | 800,60 | 33 | 2.508.394,00 | 2.981 | 4.308 | 31/12/2021 |
| 7 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 12 | 1967 | - | кирпичный | 5 | 4 | 3.454,20 | 3.184,70 | 3.021,50 | 138 | 1.000.000,00 | 314 | 408 | 31/12/2021 |
| 8 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 1 | 1983 | - | панельный | 5 | 8 | 6.710,90 | 5.724,50 | 5.561,50 | 238 | 1.356.706,00 | 237 | 237 | 31/12/2021 |
| 9 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 4 | 1994 | - | панельный | 5 | 2 | 3.729,60 | 3.710,50 | 2.399,20 | 93 | 2.000.000,00 | 539 | 1.436 | 31/12/2021 |
| 10 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 5 | 1991 | - | панельный | 5 | 6 | 6.949,10 | 6.949,10 | 6.615,80 | 277 | 3.100.000,00 | 446 | 1.436 | 31/12/2021 |
| 11 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 6 | 1984 | - | панельный | 5 | 8 | 6.797,10 | 5.986,20 | 5.726,20 | 247 | 4.000.000,00 | 668 | 1.436 | 31/12/2021 |
| 12 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 10 | 1989 | - | панельный | 5 | 6 | 7.982,20 | 6.919,50 | 6.582,40 | 276 | 1.490.460,30 | 215 | 4.308 | 31/12/2021 |
| 13 | пгт. Нижний Одес, ул. Юбилейная, д. 2 | 1971 | - | кирпичный | 5 | 4 | 3.634,80 | 3.331,90 | 3.134,50 | 121 | 7.130.000,00 | 2.140 | 3.978 | 31/12/2021 |
| 14 | пгт. Нижний Одес, ул. Юбилейная, д. 3 | 1972 | - | кирпичный | 5 | 4 | 3.677,30 | 3.372,50 | 3.279,30 | 128 | 8.568.921,83 | 2.541 | 4.386 | 31/12/2021 |
| 15 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 2 | 1966 | - | кирпичный | 5 | 4 | 3.459,80 | 3.189,20 | 2.864,84 | 121 | 7.879.691,20 | 2.471 | 3.280 | 31/12/2021 |
| 16 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 4 | 1965 | - | кирпичный | 5 | 4 | 3.462,00 | 3.191,40 | 2.869,25 | 127 | 4.582.850,40 | 1.436 | 1.436 | 31/12/2021 |
| 17 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 7 | 1967 | - | кирпичный | 5 | 4 | 3.493,90 | 3.222,90 | 3.122,15 | 134 | 1.200.000,00 | 372 | 408 | 31/12/2021 |

| 18 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 9 | 1968 | - | кирпичный | 5 | 4 | 3.447,70 | 3.181,70 | 2.394,70 | 91 | 1.500.000,00 | 471 | 1.436 | 31/12/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | пгт. Нижний Одес, ул. Северная, д. 2 | 1966 | - | кирпичный | 5 | 4 | 3.443,07 | 3.172,03 | 2.900,65 | 110 | 8.054.345,80 | 2.539 | 4.308 | 31/12/2021 |
| 20 | пгт. Нижний Одес, ул. Школьная, д. 4 | 1968 | - | кирпичный | 5 | 4 | 3.503,40 | 3.232,40 | 2.392,10 | 124 | 4.641.726,40 | 1.436 | 1.436 | 31/12/2021 |
| 21 | пгт. Нижний Одес, ул. Нефтяников, д. 7 | 1979 | - | панельнный | 5 | 8 | 5.932,30 | 5.298,70 | 5.080,15 | 250 | 2.913.201,86 | 550 | 1.436 | 31/12/2021 |
| 22 | пгт. Нижний Одес, ул. Нефтяников, д. 7а | 1982 | - | деревянный | 2 | 2 | 550,30 | 504,80 | 450,00 | 21 | 1.064.530,40 | 2.109 | 2.123 | 31/12/2021 |
| 23 | пгт. Нижний Одес, ул. Нефтяников, д. 5а | 1982 | - | деревяный | 2 | 2 | 513,70 | 470,20 | 353,90 | 19 | 1.475.207,20 | 3.137 | 4.308 | 31/12/2021 |
| 24 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 6 | 1966 | - | кирпичный | 5 | 3 | 3.617,80 | 3.414,80 | 1.875,60 | 111 | 7.696.450,64 | 2.254 | 3.978 | 31/12/2021 |
| 25 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 17 | 1970 | - | кирпичный | 5 | 3 | 3.548,40 | 3.091,80 | 2.359,80 | 145 | 3.000.000,00 | 970 | 2.872 | 31/12/2021 |
| 26 | г. Сосногорск, ул. 6 микрорайон, д. 7 | 1978 | - | кирпичный | 5 | 4 | 4.491,50 | 4.189,40 | 3.800,00 | 120 | 5.000.000,00 | 1.193 | 1.218 | 31/12/2021 |
| 27 | г. Сосногорск, ул. Гайдара, д. 5 | 1969 | - | кирпичный | 5 | 4 | 3.695,80 | 3.389,20 | 3.140,60 | 126 | 4.000.000,00 | 1.180 | 1.218 | 31/12/2021 |
| 28 | г. Сосногорск, ул. Первомайская, д.12 | 1942 | - | брус | 2 | 2 | 524,00 | 472,80 | 472,80 | 20 | 1.100.000,00 | 2.327 | 3.978 | 31/12/2021 |
| 29 | г. Сосногорск, ул. Лесная, д.4 | 1967 | - | кирпичный | 4 | 4 | 2.797,30 | 2.580,50 | 2.243,90 | 97 | 7.658.442,00 | 2.968 | 4.716 | 31/12/2021 |
| 30 | г. Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской, д.2 | 1964 | - | кирпичный | 4 | 3 | 3.438,00 | 1.988,30 | 1.797,30 | 72 | 2.000.000,00 | 1.006 | 1.844 | 31/12/2021 |
| 31 | пгт. Войвож, ул. Комсомольская, д.14 | 1958 | - | кирпичный | 2 | 2 | 863,80 | 774,90 | 774,90 | 33 | 300.000,00 | 387 | 408 | 31/12/2021 |
| 32 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.20 | 1994 | - | кирпичный | 5 | 10 | 6.916,70 | 6.094,90 | 5.919,20 | 307 | 10.450.000,00 | 1.715 | 3.978 | 31/12/2021 |
| 33 | г. Сосногорск, ул. 5 микрорайон, д.13 | 1998 | - | ж/б | 5 | 5 | 6.642,90 | 5.760,40 | 4.863,10 | 221 | 7.016.081,66 | 1.218 | 1.218 | 31/12/2021 |
| 34 | г. Сосногорск, ул. 6 микрорайон, д.20а | 1999 | - | панельный | 9 | 3 | 7.784,80 | 5.392,20 | 5.339,30 | 213 | 9.081.425,72 | 1.684 | 2.569 | 31/12/2021 |
| 35 | г. Сосногорск, ул. 40 лет Коми, д.7 | 1961 | - | кирпичный | 4 | 3 | 3.141,20 | 1.615,00 | 981,20 | 234 | 7.558.228,76 | 4.680 | 4.716 | 31/12/2021 |
| 36 | пгт. Войвож, ул. Советская, д.1Г | 1969 | - | кирпичный | 2 | 2 | 687,20 | 416,10 | 371,40 | 25 | 753.610,00 | 1.811 | 1.844 | 31/12/2021 |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  | 60.436,38 | 47.202,55 | 42.085,00 | 1880 |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Нижний Одес, ул. Комсомольская, д.4 | 1966 | - | кирпичный | 5 | 4 | 4.255,20 | 3.193,90 | 2.948,80 | 117 | 7.882.558,80 | 2.468 | 4.215 | 31/12/2022 |
| 2 | пгт. Нижний Одес, ул. Комсомольская, д.6 | 1965 | - | кирпичный | 4 | 4 | 2.751,00 | 2.535,40 | 2.361,00 | 109 | 3.000.000,00 | 1.183 | 2.872 | 31/12/2022 |
| 3 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.1 | 1965 | - | кирпичный | 5 | 4 | 4.307,79 | 3.233,70 | 3.026,90 | 138 | 8.125.604,50 | 2.513 | 4.386 | 31/12/2022 |
| 4 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д.10 | 1989 | - | панельный | 5 | 6 | 11.156,34 | 6.919,50 | 6.582,40 | 276 | 22.566.327,91 | 3.261 | 7.114 | 31/12/2022 |
| 5 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д.7 | 1999 | - | панельный | 5 | 6 | 8.794,60 | 7.205,50 | 6.727,70 | 268 | 1.714.188,45 | 236 | 4.758 | 31/12/2022 |
| 6 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.5 | 1968 | - | кирпичный | 5 | 4 | 4.399,85 | 3.182,45 | 2.873,15 | 133 | 3.200.000,00 | 993 | 1.844 | 31/12/2022 |
| 7 | пгт. Войвож, ул. Восточная, д.17 | 1962 | - | кирпичный | 2 | 2 | 691,80 | 638,60 | 555,70 | 22 | 383.191,93 | 600 | 12.001 | 31/12/2022 |
| 8 | пгт. Войвож, ул. Комсомольская, д.12 | 1950 | - | кирпичный | 2 | 2 | 904,30 | 830,20 | 432,90 | 19 | 4.971.505,40 | 5.988 | 8.391 | 31/12/2022 |
| 9 | пгт. Войвож, ул. Кирова, д.4 | 1950 | - | кирпичный | 2 | 1 | 537,20 | 489,90 | 489,90 | 16 | 248.795,72 | 508 | 10.157 | 31/12/2022 |
| 10 | г. Сосногорск, ул. Гайдара, д.6 | 1972 | - | кирпичный | 5 | 4 | 4.025,10 | 3.700,50 | 3.700,50 | 113 | 8.400.000,00 | 2.270 | 3.978 | 31/12/2022 |
| 11 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д.3 | 1984 | - | панельный | 5 | 8 | 5.595,70 | 4.780,20 | 3.650,25 | 238 | 1.120.538,92 | 200 | 4.005 | 31/12/2022 |
| 13 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.11 | 1970 | - | кирпичный | 5 | 4 | 3.617,80 | 3.344,70 | 2.850,00 | 141 | 1.364.637,60 | 408 | 408 | 31/12/2022 |
| 14 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.13 | 1968 | - | кирпичный | 5 | 4 | 3.400,80 | 3.134,90 | 2.438,00 | 133 | 1.279.039,20 | 408 | 408 | 31/12/2022 |
| 15 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.14 | 1974 | - | кирпичный | 5 | 4 | 4.400,10 | 2.570,60 | 2.511,20 | 105 | 1.674.391,20 | 408 | 408 | 31/12/2020 |
| 16 | пгт. Войвож, ул. Больничная, д.1 | 1989 | - | деревянный | 2 | 3 | 855,00 | 757,30 | 504,10 | 28 | 308.978,40 | 408 | 408 | 31/12/2022 |
| 17 | пгт. Войвож, ул. Больничная, д.7 | 1971 | - | деревянный | 1 | 3 | 215,10 | 196,50 | 0,00 | 12 | 584.980,50 | 2.977 | 2.977 | 31/12/2022 |
| 18 | пгт. Войвож, ул. Кирова, д.3 | 1950 | - | кирпичный | 2 | 2 | 528,70 | 488,70 | 432,50 | 12 | 2.156.633,10 | 4.413 | 4.413 | 31/12/2022 |
|  | 2023 год |  |  |  |  |  | 50.772,45 | 42.098,65 | 34.647,85 | 1644 |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Войвож, ул. Восточная, д.17 | 1962 | - | кирпичный | 2 | 2 | 691,80 | 638,60 | 555,70 | 22 | 5.031.112,20 | 9.054 | 12.001 | 31/12/2023 |
| 2 | пгт. Войвож, ул. Кирова, д.4 | 1950 | - | кирпичный | 2 | 1 | 537,20 | 489,90 | 489,90 | 16 | 3.108.553,10 | 6.345 | 10.157 | 31/12/2023 |
| 3 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 7 | 1999 | - | панельный | 5 | 6 | 8.794,60 | 7.205,50 | 6.727,70 | 268 | 14.041.062,62 | 2.087 | 4.758 | 31/12/2023 |
| 4 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 3 | 1984 | - | панельный | 5 | 8 | 5.595,70 | 5.595,70 | 3.650,25 | 238 | 16.875.353,30 | 4.623 | 4.005 | 31/12/2023 |
| 5 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.10 | 1967 | - | кирпичный | 5 | 4 | 4.309,50 | 2.578,80 | 2.382,90 | 110 | 465.473,40 | 195 | 3.610 | 31/12/2023 |
| 6 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.5 | 1968 | - | кирпичный | 5 | 4 | 4.399,85 | 3.222,20 | 2.873,15 | 133 | 72.499,50 | 25 | 450 | 31/12/2023 |
| 7 | пгт. Нижний Одес, ул. Северная, д.2 | 1966 | - | кирпичный | 5 | 4 | 4.239,37 | 3.171,55 | 2.900,65 | 110 | 478.745,47 | 165 | 3.019 | 31/12/2023 |
| 8 | пгт. Нижний Одес, ул. Школьная, д.4 | 1968 | - | кирпичный | 5 | 4 | 4.244,03 | 3.232,40 | 2.392,10 | 124 | 72.729,00 | 30 | 450 | 31/12/2023 |

| 9 | пгт. Нижний Одес, ул. Школьная, д.6 | 1964 | - | кирпичный | 5 | 4 | 4.141,40 | 3.870,40 | 2.318,40 | 121 | 7.000.000,00 | 3.019 | 2.569 | 31/12/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | пгт. Нижний Одес, ул. Нефтяников, д.9 | 1982 | - | панельный | 5 | 6 | 4.850,00 | 4.243,80 | 4.092,20 | 169 | 10.000.000,00 | 2.444 | 2.569 | 31/12/2023 |
| 11 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.15 | 1970 | - | кирпичный | 5 | 3 | 3.556,20 | 3.065,20 | 2.569,10 | 124 | 8.726.452,40 | 3.397 | 2.806 | 31/12/2023 |
| 12 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.17 | 1970 | - | кирпичный | 5 | 3 | 3.548,40 | 3.091,80 | 2.359,80 | 145 | 558.069,90 | 236 | 3.610 | 31/12/2023 |
| 13 | пгт. Войвож, ул. Кирова, д.1 | 1950 | - | кирпичный | 2 | 2 | 926,70 | 840,90 | 703,10 | 26 | 4.245.072,95 | 6.038 | 9.827 | 31/12/2023 |
| 14 | пгт. Войвож, ул. Кирова, д.8 | 1950 | - | кирпичный | 2 | 2 | 937,70 | 851,90 | 632,90 | 38 | 2.267.076,28 | 3.582 | 4.413 | 31/12/2023 |

Начальник отдела	Никулина Ж.А.

Приложение 2 к постановлению администрации муниципального района «Сосногорск» от «20» мая 2021  № 929

"Таблица № 2

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2021-2023 году на территории МР "Сосногорск"

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрирован ных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I кварта л | II кварта л | III квартал | IV квартал | всего: | I кварта л | II кварта л | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по МО МР "Сосногорск": | 253.473,44 | 8.867 |  |  |  | 71 | 71 |  |  |  | 300.931.436,95 | 300.931.436,95 |
| 2021 | 243.637,64 | 8.695 |  |  |  | 67 | 67 |  |  |  | 285.446.584,19 | 285.446.584,19 |
| 1 | пгт. Нижний Одес, ул. Комсомольская, д. 4 | 3464,90 | 117 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 673.114,42 | 673.114,42 |
| 2 | пгт. Нижний Одес, ул. Комсомольская, д. 6 | 2751,00 | 109 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 364.083,44 | 364.083,44 |
| 3 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 1 | 3504,70 | 138 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 709.150,41 | 709.150,41 |
| 4 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 3 | 3446,80 | 143 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 5 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 10 | 4309,50 | 110 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 6 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 10а | 935,60 | 33 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2.508.394,00 | 2.508.394,00 |
| 7 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 12 | 3454,20 | 138 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 8 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 1 | 6710,90 | 238 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1.356.706,00 | 1.356.706,00 |
| 9 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 4 | 3729,60 | 93 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 10 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 5 | 6949,10 | 277 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 |
| 11 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 6 | 6797,10 | 247 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 12 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 10 | 7982,20 | 276 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1.490.460,30 | 1.490.460,30 |
| 13 | пгт. Нижний Одес, ул. Юбилейная, д. 2 | 3634,80 | 121 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.130.000,00 | 7.130.000,00 |
| 14 | пгт. Нижний Одес, ул. Юбилейная, д. 3 | 3677,30 | 128 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8.568.921,83 | 8.568.921,83 |
| 15 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 2 | 3459,80 | 121 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.879.691,20 | 7.879.691,20 |
| 16 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 4 | 3462,00 | 127 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4.582.850,40 | 4.582.850,40 |
| 17 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 7 | 3493,90 | 134 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 18 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 9 | 3447,70 | 91 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 19 | пгт. Нижний Одес, ул. Северная, д. 2 | 3443,07 | 110 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8.054.345,80 | 8.054.345,80 |
| 20 | пгт. Нижний Одес, ул. Школьная, д. 4 | 3503,40 | 124 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4.641.726,40 | 4.641.726,40 |
| 21 | пгт. Нижний Одес, ул. Нефтяников, д. 7 | 5932,30 | 250 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2.913.201,86 | 2.913.201,86 |
| 22 | пгт. Нижний Одес, ул. Нефтяников, д. 7а | 550,30 | 21 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1.064.530,40 | 1.064.530,40 |
| 23 | пгт. Нижний Одес, ул. Нефтяников, д. 5а | 513,70 | 19 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1.475.207,20 | 1.475.207,20 |

| 24 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 6 | 3617,80 | 111 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.696.450,64 | 7.696.450,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 17 | 3548,40 | 145 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 26 | г. Сосногорск, ул. 6 микрорайон, д. 7 | 4491,50 | 120 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 27 | г. Сосногорск, ул. Гайдара, д. 5 | 3695,80 | 126 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 28 | пгт. Войвож, ул. Комсомольская, д.14 | 863,80 | 33 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 29 | г. Сосногорск, ул. Первомайская, д.12 | 524,00 | 20 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 30 | г. Сосногорск, ул. Лесная, д.4 | 2.797,30 | 97 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.658.442,00 | 7.658.442,00 |
| 31 | г. Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской, д.2 | 3.438,00 | 72 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 32 | г. Сосногорск, ул. 5 микрорайон, д.13 | 6.642,90 | 221 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.016.081,66 | 7.016.081,66 |
| 33 | пгт. Войвож, ул. Советская, д.1г | 6.916,70 | 307 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 10.450.000,00 | 10.450.000,00 |
| 34 | г. Сосногорск. ул. 6 микрорайон, д.20а | 7.784,80 | 213 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 9.081.425,72 | 9.081.425,72 |
| 35 | г. Сосногорск, ул. 40 лет Коми, д.7 | 3.141,20 | 234 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.558.228,76 | 7.558.228,76 |
| 36 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.20 | 6.916,70 | 307 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 10.450.000,00 | 10.450.000,00 |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Нижний Одес, ул. Комсомольская, д.4 | 3.464,90 | 117 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.882.558,80 | 7.882.558,80 |
| 2 | пгт. Нижний Одес, ул. Комсомольская, д.6 | 2.751,00 | 109 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.1 | 3.504,70 | 138 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8.125.604,50 | 8.125.604,50 |
| 4 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д.10 | 7.982,20 | 276 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 22.566.327,91 | 22.566.327,91 |
| 5 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д.7 | 7.271,70 | 268 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1.714.188,45 | 1.714.188,45 |
| 6 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.5 | 3.493,20 | 133 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| 7 | пгт. Войвож, ул. Восточная, д.17 | 691,80 | 22 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 383.191,93 | 383.191,93 |
| 8 | пгт. Войвож, ул. Комсомольская, д.12 | 904,30 | 19 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4.971.505,40 | 4.971.505,40 |
| 9 | пгт. Войвож, ул. Кирова, д.4 | 537,20 | 16 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 248.795,72 | 248.795,72 |
| 10 | г. Сосногорск, ул. Гайдара, д.6 | 4.025,10 | 113 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 |
| 12 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д.3 | 5.595,70 | 238 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1.120.538,92 | 1.120.538,92 |
| 14 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.11 | 3.617,80 | 141 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1.364.637,60 | 1.364.637,60 |
| 15 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.13 | 3.400,80 | 133 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1.279.039,20 | 1.279.039,20 |
| 16 | пгт. Войвож, ул. Больничная, д.7 | 215,10 | 12 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 584.980,50 | 584.980,50 |
| 17 | пгт. Войвож, ул. Кирова, д.3 | 528,70 | 12 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2.156.633,10 | 2.156.633,10 |
| 18 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.14 | 4.458,90 | 105 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1.674.391,20 | 1.674.391,20 |
| 19 | пгт. Войвож, ул. Больничная, д.1 | 855,00 | 28 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 308.978,40 | 308.978,40 |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д.7 | 7.271,70 | 268 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 14.041.062,62 | 14.041.062,62 |
| 1 | пгт. Войвож, ул. Восточная, д.17 | 691,80 | 22 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5.031.112,20 | 5.031.112,20 |
| 1 | пгт. Войвож, ул. Кирова, д.4 | 537,20 | 16 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3.108.553,10 | 3.108.553,10 |
| 2 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д.3 | 5.595,70 | 238 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 16.875.353,30 | 16.875.353,30 |
| 3 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.10 | 4.309,50 | 110 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 465.473,40 | 465.473,40 |
| 4 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.5 | 3.493,20 | 133 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 72.499,50 | 72.499,50 |
| 6 | пгт. Нижний Одес, ул. Северная, д.2 | 3.443,07 | 110 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 478.745,47 | 478.745,47 |
| 7 | пгт. Нижний Одес, ул. Школьная, д.4 | 3.503,40 | 124 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 72.729,00 | 72.729,00 |
| 8 | пгт. Нижний Одес, ул. Школьная, д.6 | 4.141,40 | 121 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 9 | пгт. Нижний Одес, ул. Нефтяников, д.9 | 4.850,80 | 169 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

| 10 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.15 | 3.556,20 | 124 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8.726.452,40 | 8.726.452,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.17 | 3.548,40 | 145 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 558.069,90 | 558.069,90 |
| 12 | пгт. Войвож, ул. Кирова, д.1 | 926,70 | 26 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4.245.072,95 | 4.245.072,95 |
| 13 | пгт. Войвож, ул. Кирова, д.8 | 937,70 | 38 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2.267.076,28 | 2.267.076,28 |
|  | Начальник отдела ЭКИ и КР УЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Никулина Ж.А. |

Приложение 3 к постановлению администрации муниципального района «Сосногорск» от « 20» мая 2021 № 929

"Таблица 3

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 16 декабря 2014 года № 524 на 2021-2023 годы на территории МР "Сосногорск"

| № п\п | Адрес МКД | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасадов (герметизация швов) | утепление фасадов | ремонт фундамента |
|  |  | электроснабжения, в т.ч. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета | теплоснабжение, в т.ч. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета | газоснабжения, в т.ч. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета | холодного водоснабжения, в т.ч. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета | горячего водоснабжения, в т.ч. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета | водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | Ед. | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту в Республике Коми на 2021 год |
| 1 | пгт. Нижний Одес, ул. Комсомольская, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пгт. Нижний Одес, ул. Комсомольская, д. 6 |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 1 | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 3 | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 10 | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 10а |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 12 | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 9 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 5 |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 10 |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | пгт. Нижний Одес, ул. Юбилейная, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | пгт. Нижний Одес, ул. Юбилейная, д.3 | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 2 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 4 |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 7 | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 9 |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | пгт. Нижний Одес, ул. Северная, д.2 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | пгт. Нижний Одес, ул. Школьная, д.4 |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | пгт. Нижний Одес, ул. Нефтяников, д,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | пгт. Нижний Одес, ул. Нефтяников, д,7а |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 23 | пгт. Нижний Одес, ул. Нефтяников, д. 5а |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 17 |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Сосногорск, ул. 6 микрорайон, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Сосногорск, ул. Гайдара, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | пгт. Войвож, ул. Комсомольская, д.14 | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 29 | г. Сосногорск, ул. Первомайская, д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | г. Сосногорск, ул. Лесная, д.4 | V | V | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской, д.2 | V | V |  | V |  |  |  | V |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Сосногорск, ул. 5 микрорайон. д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Сосногорск, ул. 6 микрорайон, д.20а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 35 | г. Сосногорск, ул. 40 лет Коми, д.7 |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | пгт. Войвож, ул. Советская, д.1Г |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту в Республике Коми на 2022 год |
| 1 | пгт. Нижний Одес, ул. Комсомольская, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пгт. Нижний Одес, ул. Комсомольская, д.6 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.1 |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д.10 |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  | V |  |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  |
| 5 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д.7 |  |  |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.5 | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | пгт. Войвож, ул. Восточная, д.17 | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  | V |  |
| 8 | пгт. Войвож, ул. Комсомольская, д.12 | V | V |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  |  |
| 9 | пгт. Войвож, ул. Кирова, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  | V |  |
| 10 | г. Сосногорск, ул. Гайдара, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д.3 |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 13 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.11 | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.13 | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.14 | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | пгт. Войвож, ул. Больничная, д.1 | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | пгт. Войвож, ул. Больничная, д.7 | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |
| 18 | пгт. Войвож, ул. Кирова, д.3 | V | V |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |
| Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту в Республике Коми на 2023 год |
| 1 | пгт. Войвож, ул. Восточная, д.17 |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  | V |
| 2 | пгт. Войвож, ул. Кирова, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  | V |
| 3 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 7 |  |  |  |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 5 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 6 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.5 |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | пгт. Нижний Одес, ул. Северная, д.2 |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 8 | пгт. Нижний Одес, ул. Школьная, д.4 |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | пгт. Нижний Одес, ул. Школьная, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |
| 10 | пгт. Нижний Одес, ул. Нефтяников, д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |
| 11 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  |
| 12 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 13 | пгт. Войвож, ул. Кирова, д.1 | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |
| 14 | пгт. Войвож, ул. Кирова, д.8 | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |

Начальник отдела

ЭКИ и КР УЖКХ АМО МР "Сосногорск"

Никулина Ж.А.

# Text boxes

уСтвтеорижмдоеснтиья

Удельвнзаняосатониамость