

##  АДМИНИСТРАЦИЯ «НИЖНИЙ ОДЕС» КАР ОВМÖДЧÖМИНСА

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НИЖНИЙ ОДЕС» АДМИНИСТРАЦИЯ**

###

###  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 **ШУÖМ**

от «25» марта 2019 года № 72

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 23 октября 2017 года № 324 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского поселения «Нижний Одес», Администрация городского поселения «Нижний Одес»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» (далее Программа), утвержденную постановлением администрации городского поселения «Нижний Одес» от 23 октября 2017 года № 324 следующие изменения:
	1. Слова: «2018 – 2022» по тексту заменить словами: «2018 – 2024».
	2. В паспорте Программы раздел «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:

«2018 – 2024 гг.».

* 1. В паспорте Программы раздел «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:

 «Общий объем финансирования Программы на 2018 – 2024 годы составит

 2590,707 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год -  1637,255 тыс. рублей;

2019 год – 953,452 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей;

2021 год - 0 тыс. рублей;

2022 год - 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс.рублей,

из них:

за счет средств федерального бюджета 1031,470 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 1031,470 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей;

2021 год - 0 тыс. рублей;

2022 год - 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс.рублей,

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 442,059 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 442,059 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей;

2021 год - 0 тыс. рублей;

2022 год - 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс.рублей,

за счет средств местных бюджетов 1117,178 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 163,726 тыс. рублей;

2019 год – 953,452 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей;

2021 год - 0 тыс. рублей;

2022 год - 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс.рублей.

 Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании муниципального бюджета городского поселения «Нижний Одес» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в муниципальный бюджет городского поселения «Нижний Одес».

* 1. В паспорте Программы раздел «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация Программы позволит к концу 2024 года достичь следующих конечных результатов: в течение срока реализации Программы комплекс мер должен повысить уровень комфорта проживания на территории Республики Коми, в том числе: повысить уровень благоустройства дворовых территорий до 40 % от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, требующих по состоянию на 1 января 2018 года проведения работ по благоустройству; повысить уровень благоустройства общественных территорий до 80 % от общего количества общественных территорий, требующих по состоянию на 1 января 2018 года проведения работ по благоустройству.».

* 1. Раздел программы «4. Перечень и характеристики основных мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

«Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий муниципального образования формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

 а) минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов, тротуаров, существующих автомобильных парковок, включая при необходимости обустройство дренажной и ливневой канализации;

- ремонт и оборудование освещения дворовой территории;

- установка скамеек, урн для мусора (включая обустройство площадок для раздельного сбора мусора).

(к минимальному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории);

б) дополнительного перечня работ:

- оборудование детских площадок и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга;

- оборудование дополнительных автомобильных парковок (парковочных мест);

 - озеленение дворовой территории (посадка зеленых насаждений, вертикальное озеленение, валка, обрезка деревьев и кустарников, корчевка и фрезерование пней);

- ремонт и обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;

- оборудование дренажной системы дворовой территории;

- иные виды работ по предложению собственников.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

 Перед началом работ по благоустройству дворовой территории разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект (дизайн-проект).

В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрено финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц, организаций.

 При этом мероприятия по благоустройству дворовых территорий в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ по благоустройству реализуются за счет средств бюджетов нескольких (всех) уровней только при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах представлен в приложении 1 к Программе (таблица 6), формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству с учётом физического состояния дворовой территории определённой по результатам инвентаризации.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах определяется планом мероприятий муниципальной программы. Очерёдность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об участии в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Нижний Одес» по проекту муниципальной программы муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» «Формирование комфортной городской среды», утвержденным постановлением Администрации городского поселения «Нижний Одес» от 30.08.2017г. № 267.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территории общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Виды работ:

1) обеспечение освещения;

2) установка скамеек, урн;

3) оборудование автомобильных парковок;

4) озеленение территорий;

5) обустройство площадок для отдыха;

6) обустройство контейнерных площадок;

7) обустройство ограждений;

8) обустройство пешеходных дорожек;

9) устройство системы видеонаблюдения;

10) иные виды работ.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень всех общественных территорий подлежащих благоустройству в 2018-2024 году представлен в приложении 1 к Программе (таблица 7), формируется исходя из физического состояния общественной территории определенной по результатам инвентаризации общественной территории.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году, определяется планом мероприятий муниципальной программы. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории, расположенной на территории городского поселения «Нижний Одес» по проекту муниципальной программы муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» «Формирование комфортной городской среды», утвержденным постановлением Администрации городского поселения «Нижний Одес» от 30.08.2017 г. № 266.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах подлежит корректировке (изменению) в части исключения из адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 (семьдесят) процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией Республики Коми по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в порядке, установленном такой комиссией.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах подлежит корректировке (изменению) в части исключения из адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования на межведомственной комиссией Республики Коми по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в порядке, установленном такой комиссией.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории. Очередность благоустройства определяется в порядке проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства территорий индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории городского поселения «Нижний Одес», утвержденным постановлением Администрации городского поселения «Нижний Одес» от 04.08.2017 г. № 239.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства определяются согласно очередности благоустройства, определенном в порядке проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства территорий индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории городского поселения «Сосногорск», утвержденным постановлением Администрации городского поселения «Нижний Одес» от 04.08.2017 г. № 239.

Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется в соответствии с порядком участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» и порядок аккумулирования и расходования средств направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ, утвержденным постановлением Администрации городского поселения «Нижний Одес» от 28.12.2018 г. № 396.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации согласно приложению 1 к Программе (таблица 6).

Предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ в 2019 году не позднее 1 июля 2019 года - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая 2019 года - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.».

1.6. Таблицу 1 приложения 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.7. Таблицу 2 приложения 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.8. Таблицу 3 приложения 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.9. Таблицу 4 приложения 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.10. Таблицу 5 приложения 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.11. Таблицу 6 приложения 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.12. Таблицу 7 приложения 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского поселения «Нижний Одес».

Руководитель администрации

городского поселения «Нижний Одес» Ю.С.Аксенов

Приложение № 1

 к постановлению администрации городского поселения

«Нижний Одес» от 25.03.2019г. № 72

Приложение 1

к муниципальной программе

муниципального образования

городского поселения «Нижний Одес»

«Формирование комфортной городской среды»

«Таблица №1

Сведения о

показателях (индикаторах) муниципальной программы

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» «Формирование комфортной городской среды»  |
| Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Нижний Одес» |
| Задача 1: Обеспечение формирования единого облика городского поселения «Нижний Одес» |
|  | Уровень благоустройства дворовых территорий | На % к предыдущему отчетному периоду | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Уровень благоустройства общественных территорий | На % к предыдущему отчетному периоду | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городского поселения «Нижний Одес» |
|  | Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и (или) трудовым участием граждан, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий | % | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Уровень актуализации информации о ходе реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

 к постановлению администрации городского поселения

«Нижний Одес» от 25.03.2019г. № 72

«Таблица № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

и характеристики основных мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы  |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1: Обеспечение формирования единого облика городского поселения «Нижний Одес» |
| Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно адресному перечню многоквартирных домов | Администрация городского поселения «Нижний Одес» | 2018 | 2024 | Повышение уровня благоустройства жилищного фонда, рост мотивации собственников МКД по вопросу бережного отношения к общему имуществу МКД и осознание ответственности за его содержание | Проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых территорий. | Доля благоустроенных дворовых территорий, доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади) дворовых территорий |
| Основное мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий согласно адресному перечню территорий общего пользования | Администрация городского поселения «Нижний Одес» | 2018 | 2024 | Улучшение градостроительного облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий, в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территории общего пользования в полном объеме | Проведение ремонта и обеспечение благоустройства общественных территорий. | Доля благоустроенных общественных территорий,доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий |
| Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Нижний Одес» |
| Основное мероприятие 2.1. Организация привлечения населения к участию в мероприятиях по благоустройству | Администрация городского поселения «Нижний Одес» | 2018 | 2024 | Увеличение привлеченного населения к участию в мероприятиях по благоустройству | Привлечение граждан к участию в мероприятиях по благоустройству | Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и (или) трудовым участием граждан, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение информирования граждан о реализации мероприятий по благоустройству | Администрация городского поселения «Нижний Одес» | 2018 | 2024 | Актуализация информации о ходе реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) | Своевременное внесение информации о ходе реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) | Уровень актуализации информации о ходе реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) |

Приложение № 3

 к постановлению администрации городского поселения

«Нижний Одес» от 25.03.2019г. № 72

«Таблица № 3

План реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата, год) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Контрольное событие № 1 | Утверждение дизайн - проектов благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования включенной в Муниципальную программу (с включением текстового и визуального описания предполагаемого проекта) | Администрация городского поселения «Нижний Одес» | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включенной в муниципальную программу (с включением текстового и визуального описания предполагаемого проекта) | Администрация городского поселения «Нижний Одес» | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, включенных в муниципальную программу, в соответствии с Федеральным законом от 05.04. 2013г. №44 ФЗ"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственныхи муниципальных нужд" | Администрация городского поселения «Нижний Одес» |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, включенных в муниципальную программу | Администрация городского поселения «Нижний Одес» |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Внесение информации о ходе реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) | Администрация городского поселения «Нижний Одес» |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

 к постановлению администрации городского поселения

«Нижний Одес» от 25.03.2019г. № 72

«Таблица № 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

(с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных и иных источников) (руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа | Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы | Администрация городского поселения «Нижний Одес»  | **Всего:** |  |  |  |  | 1637255,00 | 953452,00 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 1031470,30 | 0 |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  | 442058,70 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования городского поселения «Нижний Одес |  |  |  |  | 163726,00 | 953452,00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно адресному перечню многоквартирных домов | Администрация городского поселения «Нижний Одес» | **Всего:** |  |  |  |  | 654902,00 | 800000,00 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 412588,12 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  | 176823,48 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» |  |  |  |  | 65490,40 | 800000,00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Благоустройство общественных территорий согласно адресному перечню территорий общего пользования | Администрация городского поселения «Нижний Одес» | **Всего:** |  |  |  |  | 982353,00 | 153452,00 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 618882,18 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  | 265235,22 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» |  |  |  |  | 98235,60 | 153452,00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация привлечения населения к участию в мероприятиях по благоустройству | Администрация городского поселения «Нижний Одес» | **Всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение информирования граждан о реализации мероприятий по благоустройству | Администрация городского поселения «Нижний Одес» | **Всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к постановлению администрации городского поселения

«Нижний Одес» от 25.03.2019г. № 72

«Таблица № 5

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» (с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных и иных источников)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия. | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальнаяпрограмма  | Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы | **Всего:** | 1637255,00 | 953452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 1031470,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 442058,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» | 163726,00 | 953452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно адресному перечню многоквартирных домов | **Всего:** | 654902,00 | 800000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 412588,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 176823,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» | 65490,40 | 800000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Благоустройство общественных территорий согласно адресному перечню территорий общего пользования | **Всего:** | 982353,00 | 153452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 618882,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 265235,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» | 98235,60 | 153452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация привлечения населения к участию в мероприятиях по благоустройству | **Всего:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение информирования граждан о реализации мероприятий по благоустройству | **Всего:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 6

к постановлению администрации городского поселения

«Нижний Одес» от 25.03.2019г. № 72

«Таблица № 6

Перечень

дворовых территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень | Площадь дворовой территории | Доля финансового участия граждан, % | Перечень мероприятий | Год проведения работ по благоустройству |
| 1 | пгт. Нижний Одес, ул. Нефтяников, дом 3 | 5953 +/- 27 | 0 | Асфальтирование дворовой территории | 2018 |
| 2 | пгт. Нижний Одес, ул. Молодежная, д.8 | 2592 | 0 | Установка освещения дворовой территории, установка детской площадки | 2019 |
| 3 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д.6 | 6200 | 0 | Установка освещения дворовой территории, установка детской площадки | 2019 |
| 4 | пгт. Нижний Одес, ул. Нефтяников, д.5 | 6238 |  | Асфальтирование дворовой территории | 2020-2024 |
| 5 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.19 | 3747 |  | Асфальтирование дворовой территории | 2020-2024 |
| 6 | пгт. Нижний Одес, ул. Южная, д.13 | 3098 |  | Установка освещения дворовой территории, установка детской площадки | 2020-2024 |
| 7 | пгт. Нижний Одес, ул. Школьная, д.6 | 3070 |  | Установка освещения дворовой территории, установка детской площадки | 2020-2024 |
| 8 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.1,3 | 7000 |  | Установка освещения дворовой территории, установка детской площадки | 2020-2024 |
| 9 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.10 | 3875 |  | Установка освещения дворовой территории, установка детской площадки | 2020-2024 |
| 9 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.16 | 5491 |  | Установка освещения дворовой территории, установка детской площадки | 2020-2024 |
| 10 | пгт. Нижний Одес, ул. Юбилейная, д.3 | 3761 |  | Асфальтирование дворовой территории | 2020-2024 |
| 11  | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д.7 | 5471 |  | Установка освещения дворовой территории, установка детской площадки | 2020-2024 |
| 12 | пгт. Нижний Одес, ул. Транспортная, д.1Б | 528 |  | Установка скамеек, урн, освещение дворовой территории. | 2020-2024 |

Приложение 7

к постановлению администрации городского поселения

«Нижний Одес» от 25.03.2019г. № 72

«Таблица № 7

Перечень

общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Расположение общественной территории | Перечень мероприятий | Целевой показатель | Ориентировочная стоимость | Год проведения работ по благоустройству |
| ед. изм. | количество |
| 1 | Детская площадка, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, пгт. Нижний Одес, между домами по ул. Школьная дом № 2 и ул. Комсомольская, дом 6 | между домами по ул. Школьная дом № 2 и ул. Комсомольская, дом 6 | Замена и дополнительная установка детского игрового оборудования 6 шт., ремонт пешеходной дорожки, установка скамьи 3 шт, урны 3 шт, декоративные скульптуры – 3 шт. | усл. ед. | 1 |  | 2018 |
| 2 | Площадь Ленина | пл. Ленина | Установка декоративных скульптур, ремонт и покраска ограждения, стрижка кустов, установка освещения, разработка грунта и посадка травы  | усл. ед. | 1 |  | 2019 |
| 3 | Сквер, расположенный по адресу: Республика Коми, пгт. Нижний Одес, между домами по ул. Ленина, д.6, д.8 | между домами по ул. Ленина, д.6, д.8 |  |  |  |  | 2020-2024 |
| 4 | Сквер, расположенный по адресу: Республика Коми, пгт. Нижний Одес, между домами по ул. Ленина, д.11, д.13 | между домами по ул. Ленина, д.11, д.13 |  |  |  |  | 2020-2024 |
| 5 | Детская площадка, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, пгт. Нижний Одес, между домами по ул. Пионерская дом № 4 и дом № 2  | между домами по ул. Пионерская дом № 4 и дом № 2 |  |  |  |  | 2020-2024 |